

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕСОРТЫМСКИЙ**

**Сургутского района**

**Ханты – Мансийского автономного округа - Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«18» декабря 2020 года № 458

 п. Нижнесортымский

Об утверждении муниципальной программы «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в сельском поселении Нижнесортымский

на 2021-2023 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Нижнесортымский от 08.06.2020 № 184 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ сельского поселения Нижнесортымский», решением Совета депутатов сельского поселения Нижнесортымский от 14.05.2018 № 206 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Нижнесортымский», уставом сельского поселения Нижнесортымский:

 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в сельском поселении Нижнесортымский на 2021-2023 годы» согласно приложению.

 2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Нижнесортымский.

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Нижнесортымский Е. А. Волошину.

Глава поселения П. В. Рымарев

Приложение к постановлению

 администрации сельского

 поселения Нижнесортымский от

 «18» декабря 2020 года № 458

1.Паспорт

муниципальной программы «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в сельском поселении Нижнесортымский на 2021-2023 годы» (далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор Программы | Служба жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства поселения администрации сельского поселения Нижнесортымский |
| Участники Программы  | Организации, граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации (по согласованию). |
| Цели Программы | Создание условий для сохранности и улучшения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в сельском поселении Нижнесортымский (далее- поселение) |
| Задачи Программы | 1. Совершенствование условий для безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения (далее – дороги).
2. Совершенствование условий для безопасности граждан на объектах улично-дорожной сети в поселении.
 |
| Целевые индикаторы и показатели Программы: | 1. Доля дорог, находящихся в технически исправном состоянии, %.2.Доля улично-дорожной сети, находящейся в технически исправном состоянии, %. |
| Сроки реализацииПрограммы: | 2021-2023 годы |
| Финансовое обеспечение Муниципальной программы, в том числе: - собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета поселения;- средства, предоставленные бюджету поселения за счёт средств Сургутского района;- средства, предоставленные бюджету поселения за счёт средств окружного бюджета;- средства, предоставленные бюджету поселения за счёт средств федерального бюджета;- иные внебюджетные источники | Бюджетные ассигнования на 2021-2023 годы составляют 27 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2021 год – 9 000,0 тыс. рублей- 2022 год – 9 000,0 тыс. рублей- 2023 год – 9 000,0 тыс. рублей- 2021 год – 0,0 тыс. рублей- 2022 год – 0,0 тыс. рублей- 2023 год – 0,0 тыс. рублей- 2021 год – 0,0 тыс. рублей- 2022 год – 0,0 тыс. рублей- 2023 год – 0,0 тыс. рублей- 2021 год – 0,0 тыс. рублей- 2022 год – 0,0 тыс. рублей- 2023 год – 0,0 тыс. рублей- 2021 год – 0,0 тыс. рублей- 2022 год – 0,0 тыс. рублей- 2023 год – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | 1.Увеличение доли дорог, находящихся в технически исправном состоянии, с 90 до 95%.2. Увеличение доли улично-дорожной сети находящихся в технически исправном состоянии, с 75% до 85%.3. Увеличение доли отремонтированных дорог, улично-дорожной сети от общей площади дорог в год с 0,8% до 3,0% в год. |

2. Характеристика текущего состояния сферы

социально - экономического развития поселения – по развитию, совершенствованию дорог и улично-дорожной сети в поселении

2.1 Автомобильные дороги как элемент социальной и производственной инфраструктуры обеспечивают эффективную работу автомобильного транспорта, находятся в совместном пользовании населения, местных предприятий и оказывают влияние на экономику поселения.

Техническое состояние большей части дорог по своим параметрам и типам дорожных покрытий соответствует возрастающим транспортным требованиям.

2.2 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения составляет 6 140 м с твердым покрытием.

По результатам ежегодных обследований порядка 5% площади всех автодорог не соответствуют всем требованиям транспортно-эксплуатационных характеристик в части состояния дорожного покрытия, что негативно влияет на безопасность дорожного движения, тогда как удаётся отремонтировать только 1-2 %.

По результатам проведённой работы по текущему ремонту дорог положительные целевые показатели достигнуты и говорят об успешности, но учитывая постоянную необходимость поддержания в технически исправном состоянии покрытия автомобильных дорог вследствие его интенсивной эксплуатации, постоянного увеличения транспортных единиц, влияющих на интенсивность транспортных потоков, учитывая нормативные межремонтные сроки дорожной одежды, работу в этом направлении необходимо продолжать.

2.3 Количество транспортных средств всех видов, находящихся в частной собственности у населения, имеет тенденцию к увеличению.

Увеличивается количество грузового транспорта, прицепов, полуприцепов и увеличивается доля легкового транспорта и автобусов, поскольку в целях оптимизации затрат транспорт для служебных перевозок и поездок используется по более плотному графику, так как поселение территориально является компактным и находится в пределах шаговой доступности.

2.4 Анализ многолетних данных и динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма является низким, однако это не отменяет необходимость применения отвечающих современным требованиям мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, комплексных мер по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.

Расширение спроса на перевозки автомобильным транспортом, изменение транспортных потоков, изменение действующего законодательства и других нормативно-правовых документов, используемых в автодорожном хозяйстве, сопровождается новыми, более высокими требованиями к качеству сети автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры, одним из ключевых звеньев которой является развитие экономики посредством совершенствования автомобильных дорог и всего дорожного хозяйства путем ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения общего пользования в поселении.

В связи с этим необходимо проведение первоочередных мероприятий, направленных на приведение автомобильных дорог в нормативное состояние, своевременное и качественное проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог в полном объеме.

Решение всех указанных проблем является приоритетным направлением создания условий для проживания населения и возможно только путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий в срок реализации Программы.

3. Цель, задачи и показатели их достижения

3.1. Целью Программы является создание условий для сохранности и улучшения качества автомобильных дорог, улично-дорожной сети поселения.

Показателями конечного результата данной цели являются:

- доля дорог, находящихся в технически исправном состоянии;

- доля объектов улично-дорожной сети, находящихся в технически исправном состоянии.

3.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию двух задач:

3.2.1. Совершенствование условий для безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. Показателем непосредственного результата данной задачи является доля отремонтированных дорог от общей площади дорог в год.

 3.2.2. Совершенствование условий для безопасности дорожного движения на объектах улично-дорожной сети поселения. Показателем непосредственного результата данной задачи является доля отремонтированных объектов улично-дорожной сети поселения от общей площади объектов улично-дорожной сети поселения в год, устройство

3.3. Целевые показатели Программы по годам приведены в приложении к Программе.

3.4. На решение задачи по совершенствованию условий для безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города запланированы следующие основные мероприятия:

- ремонт автодорог, улично-дорожной сети;

- обустройство автомобильных дорог, улично-дорожной сети;

- содержание автомобильных дорог, улично-дорожной сети.

4. Сроки реализации Программы

4.1. Сроки реализации Программы: 2021-2023 годы.

Приложение 1 к Программе

|  |
| --- |
| Целевые показатели Муниципальной программы |
| № п/п | Параметры Муниципальной программы  | Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы | Единица измерения показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы  | Значение показателя по годам | Целевое значение  показателя на момент  окончания действия Муниципальнойпрограммы  | Координатор/ участник |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
|   |  |
| 1 | основное мероприятие 1  | Содержание автомобильных дорог (проездов, площадок, тротуаров) | кв. м | 155 071,3 | 155 071,3 | 155 071,3 | 155 071,3 | 155 071,3 | Служба жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства поселения администрации сельского поселения Нижнесортымский |

Приложение 2 к Программе

Информация

по финансовому обеспечению Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источникифинансирования | Объёмфинансирования(всего,тыс. руб.) | В том числепо годам: | Координатор/ участник |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| Муниципальная программа (МП): «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в сельском поселении Нижнесортымский на 2021-2023 годы»Цель: создание условий для сохранности и улучшения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в сельском поселении Нижнесортымский |
|
| Основное мероприятие 1 Содержание автомобильных дорог (проездов, площадок, тротуаров) | **Всего, в том числе:** | **27 000,0** | **9 000,0** | **9 000,0** | **9 000,0** | **9 000,0** | **9 000,0** | **9 000,0** | Служба жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства поселения администрации сельского поселения Нижнесортымский |
| - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из средств Сургутского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета поселения; | 27 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |
| - за счёт других источников (расшифровать) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |