

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕСОРТЫМСКИЙ**

**Сургутского района**

**Ханты – Мансийского автономного округа - Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«18» декабря 2020 года № 457

п. Нижнесортымский

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории сельского поселения Нижнесортымский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Нижнесортымский от 08.06.2020 № 184 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ сельского поселения Нижнесортымский», решением Совета депутатов сельского поселения Нижнесортымский от 14.05.2018 № 206 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Нижнесортымский», уставом сельского поселения Нижнесортымский:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории сельского поселения Нижнесортымский» согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Нижнесортымский.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Нижнесортымский Е. А. Волошину.

Глава поселения П. В. Рымарев

*Наименование и пункт 1 постановления в редакции постанолвенияадминисрации с.п. Нижнесортымкий от 15.01.2024 №6*

Приложение к постановлению

администрации сельского

поселения Нижнесортымский от

«18» декабря 2020 года № 457

1. Паспорт

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территориисельского поселения Нижнесортымский |
| Координатор Программы | Служба жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства поселения администрации сельского поселения Нижнесортымский, служба контроля за муниципальным имуществом |
| Участники Программы | - |
| Цели Программы | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан |
| Задачи Программы | 1. Содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства  2. Содержание в надлежащем состоянии мест захоронения  3. Создание зеленых насаждений различного функционального назначения  4. Оформление и содержание ледового городка.  5. Обновление элементов благоустройства, спортивных и игровых сооружений  6. Благоустройство тротуаров поселения освещением  7. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1. Сохранение площади благоустроенных мест общего пользования, количества детских площадок  2. Площадь мест захоронения, подлежащая содержанию и ремонту ограждения  3. Сохранение площади озеленения на территории поселения  4. Устройство и содержание ледового городка  5. Приобретение малых архитектурных форм  6. Площадь благоустройства тротуаров освещением  7. Количество животных |
| Сроки реализации  Программы: | 2021-2030 годы |
| Финансовое обеспечение Муниципальной программы, в том числе:  - собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета поселения;  - средства, предоставленные бюджету поселения за счёт средств Сургутского района;  - средства, предоставленные бюджету поселения за счёт средств окружного бюджета;  - средства, предоставленные бюджету поселения за счёт средств федерального бюджета;  - иные внебюджетные источники | Бюджетные ассигнования на 2021-2030 годы составляют 78 663,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  - 2021 год – 2 932,5 тыс. рублей  - 2022 год – 6 732,6 тыс. рублей  - 2023 год – 13 185,2 тыс. рублей  - 2024 год – 18 960,7тыс. рублей  - 2025 год – 14 900,0 тыс. рублей  - 2026 год – 16 200,0 тыс. рублей  - 2027 год – 0,0 тыс. рублей  - 2028 год – 0,0 тыс. рублей  - 2029 год – 0,0 тыс. рублей  - 2030 год – 0,0 тыс. рублей  - 2021 год – 0,0 тыс. рублей  - 2022 год – 0,0 тыс. рублей  - 2023 год – 17,1 тыс. рублей  - 2024 год – 5 485,1 тыс. рублей  - 2025 год – 250,0 тыс. рублей  - 2026 год – 0,0 тыс. рублей  - 2027 год – 0,0 тыс. рублей  - 2028 год – 0,0 тыс. рублей  - 2029 год – 0,0 тыс. рублей  - 2030 год – 0,0 тыс. рублей  - 2021 год – 0,0 тыс. рублей  - 2022 год – 0,0 тыс. рублей  - 2023 год – 0,0 тыс. рублей  - 2024 год – 0,0 тыс. рублей  - 2025 год – 0,0 тыс. рублей  - 2026 год – 0,0 тыс. рублей  - 2027 год – 0,0 тыс. рублей  - 2028 год – 0,0 тыс. рублей  - 2029 год – 0,0 тыс. рублей  - 2030 год – 0,0 тыс. рублей  - 2021 год – 0,0 тыс. рублей  - 2022 год – 0,0 тыс. рублей  - 2023 год – 0,0 тыс. рублей  - 2024 год – 0,0 тыс. рублей  - 2025 год – 0,0 тыс. рублей  - 2026 год – 0,0 тыс. рублей  - 2027 год – 0,0 тыс. рублей  - 2028 год – 0,0 тыс. рублей  - 2029 год – 0,0 тыс. рублей  - 2030 год – 0,0 тыс. рублей  - 2021 год – 0,0 тыс. рублей  - 2022 год – 0,0 тыс. рублей  - 2023 год – 0,0 тыс. рублей  - 2024 год – 0,0 тыс. рублей  - 2025 год – 0,0 тыс. рублей  - 2026 год – 0,0 тыс. рублей  - 2027 год – 0,0 тыс. рублей  - 2028 год – 0,0 тыс. рублей  - 2029 год – 0,0 тыс. рублей  - 2030 год – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Площадь благоустроенных мест общего пользования составит 17,81 м2 на 1 человека ежегодно, сохранение количества детских площадок  2. Обслуживание мест захоронения общей площадью 0,9 га ежегодно  3. Обеспечение озеленением ежегодно общей площади 652 кв. м  4. Обеспечение жителей поселение ледовым городком, из расчета 1 ледовый городок на поселение  5. Увеличение количества малых архитектурных форм на 2 % ежегодно и уменьшение количества жалоб населения по вопросам состояния элементов благоустройства, спортивных и игровых сооружений с 6 единиц до 4 единиц  6. Увеличение площади освещения тротуаров поселения на 2 % от общей площади  7. Уменьшение количества безнадзорных животных |

*Паспорт в редакции постановления администрации сельского поселения Нижнесортымский от 15.04.2024№ 63*

2. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития сельского поселения Нижнесортымский по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории

2.1. Настоящая Программа направлена на обеспечение исполнения вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- организация благоустройства сельского поселения Нижнесортымский (далее - поселение), включая озеленение территории, размещение и содержание малых архитектурных форм;

- организация обустройства мест общего пользования;

- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

-содержание мест захоронения.

2.2. Общая площадь жилой застройки поселения составляет 92 гектара.

Численность населения на 1 сентября 2020 года составляет 12 565 человек.

Для обеспечения содержания объектов озеленения необходимо:

- обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насаждениями;

- проводить систематическое наблюдение за состоянием зеленых насаждений;

- поддерживать на участках озеленения чистоту и порядок, не допускать их засорения бытовыми, строительными и промышленными отходами;

- проводить скашивание газонов с обязательным удалением срезанной травы, обрезку краев газонов вдоль дорог, тротуаров, дорожек, площадок в соответствии с профилем данного газона, а также восстанавливать участки газонов, поврежденные или вытоптанные;

- производить уборку упавших зеленых насаждений;

- в летнее время и сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья и кустарники.

Для создания привлекательного образа поселения на объектах озеленения выполняется цветочное оформление. Создание цветников и уход за ними - очень сложный и кропотливый процесс, включающий в себя разбивку и посадку рассады, полив и уход за ней.

В поселении ежегодно производится вертикальное озеленение поселения (установка вазонов на опорах освещения по улицам). В весенне-осенний период высаживаются кустарники, устраиваются газоны. При оформлении цветников используется рассада тагетеса (бархатцы), петунии и других видов однолетних растений.

Необходимость поддержания устойчивого функционирования зеленых насаждений обусловлена рядом факторов, а именно:

- участием зеленых насаждений в формировании ландшафта;

- санитарно-гигиенической и микроклиматической ролью зеленых насаждений, которые защищают от транспортного и других шумов, выхлопных газов и пыли, регулируют температурно-влажностный, радиационный и ветровой режимы в пределах объекта и прилегающих территорий, обогащают воздух кислородом и поглощают вредные примеси;

- архитектурно-художественной и эстетической ролью - придают поселению своеобразие и индивидуальность;

- рекреационной ролью - зеленые насаждения являются одними из наиболее привлекательных мест отдыха граждан.

Выполнение всего комплекса работ по озеленению территории поселения, предусмотренных Программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения поселения.

2.3. В поселении имеется 1 муниципальное кладбище площадью 0,9 га. Содержание мест захоронения предусматривает проведение следующих работ: ежемесячная уборка с вывозом мусора с территории кладбища, в весенний период производится расчистка территории от мелкой поросли, в зимний период – расчистка подъезда к кладбищам и проездов между секциями от снежных заносов.

2.4. На территории поселения обслуживается 37 детских игровых и спортивных площадок общей площадью 11 402 м2. В связи с тем, что детские игровые площадки являются местом постоянного скопления детей необходимо своевременно принимать меры по поддержанию оборудования в исправном состоянии, производить регулярные осмотры с целью выявления повреждений и принятию мер по их устранению, своевременно осуществлять работы по уборке территории от посторонних предметов, вывозу мусора.

В целях повышения экологической культуры населения ежегодно производятся экологические субботники с привлечением образовательных учреждений, предприятий и организаций, с освящением данных мероприятий в средствах массовой информации. Данные мероприятия призваны формировать в сознании подрастающего поколения и жителей любовь к родному поселению, бережное отношение к природе, сохранение чистоты и красоты окружающей среды.

2.5. Из вышеизложенного следует - основная проблема заключается в том, что необходимо ежегодно создавать благоустроенные зоны, зеленые насаждения и содержать поселение в чистоте в условиях ограниченности финансирования, наличия вандализма и недостаточной экологической культуры населения.

3. Цели, задачи и показатели их достижения

3.1. Целью Программы является создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан.

Показателями конечного результата данной цели являются:

- площадь благоустроенных мест общего пользования составит 17,81 м2 на 1 человека ежегодно, сохранение количества детских площадок;

- обслуживание мест захоронения общей площадью 0,9 га ежегодно;

- обеспечение озеленением ежегодно общей площади 652 кв. м.;

- обеспечение жителей поселение ледовым городком, из расчета 1 ледовый городок на поселение;

- увеличение количества малых архитектурных форм на 2 % ежегодно и уменьшение количества жалоб населения по вопросам состояния элементов благоустройства, спортивных и игровых сооружений с 6 единиц до 4 единиц.

- увеличение площади освещения тротуаров поселения на 2 % от общей площади.ра

3.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию шести задач:

- содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства;

- содержание в надлежащем состоянии мест захоронения;

- создание зеленых насаждений различного функционального назначения;

- оформление и содержание ледового городка;

- обновление элементов благоустройства, спортивных и игровых сооружений;

- содержание и модернизация уличного освещения на терриории поселения.ра

3.3. Решение задач Программы:

3.3.1. На решение задачи по содержанию и текущему обслуживанию существующих объектов благоустройства направлены следующие мероприятия:

- окраска ограждений, урн, скамеек по улицам поселения;

- ремонт и содержание (зимнее, летнее) детских площадок;

- ремонт, покраска мусорных контейнерных точек и контейнеров;

- санитарная очистка территории поселения;

- оформление улиц к праздникам (развешивание флагов);

- летнее содержание дорожек и площади (уборка, погрузка и вывоз мусора).

3.3.2. На решение задачи по содержанию в надлежащем состоянии мест захоронения направлены следующие мероприятия:

- очистка территории кладбища от мусора, грязи и посторонних предметов;

- очистка территории кладбища от снега.

3.3.3. На решение задачи по созданию зелёных насаждений различного функционального назначения направлены следующие мероприятия:

- летнее устройство и содержание объектов внешнего благоустройства (цветников, газонов, деревьев, кустарников).

3.3.4. На решение задачи по оформлению и содержанию ледового городка направлены следующие мероприятия:

- строительство новогоднего городка (ёлка, горка, ледовые фигуры);

- содержание новогоднего городка (уборка снега, мусора, ремонт элементов).

3.3.5. На решение задачи по обновление элементов благоустройства, спортивных и игровых сооружений направлены следующие мероприятия:

- благоустройство детских игровых площадок (установка игрового, спортивного оборудования, установка ограждения).

3.3.6. На решение задачи по содержание и модернизация уличного освещения на терриории поселения направлены следующие мероприятия:

- оснащение тротуаров сетями уличного освещения.

4. Сроки реализации Программы

4.1. Сроки реализации Программы: 2021-2030 годы.

|  |
| --- |
| Приложение 1 к муниципальной программе «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка сельского поселения Нижнесортымский» |

Целевые показатели (индикаторы) программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения показателя | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Муниципальная программа (МП): «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории сельского поселения Нижнесортымский» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство территории поселения | Площадь благоустроенной территории поселения | кв. м | 69 400 | 69 400 | 69 400 | 69 400 | 69 400 | 69 400 | 69 400 | | 69 400 | 69 400 | 69 400 |
| 2 | Содержание малых архитектурных форм | Количество детских площадок | ед. | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | | 37 | 37 | 37 |
| 3 | Содержание кладбища | Обслуживаемая площадь кладбища | кв. м | 8 996 | 8 996 | 8 996 | 8 996 | 8 996 | 8 996 | 8 996 | | 8 996 | 8 996 | 8 996 |
| 4 | Озеленение | Площадь озеленённой территории | кв. м | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | | 652 | 652 | 652 |

Приложение 2 к муниципальной программе «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка сельского поселения Нижнесортымский»

Информация

по финансовому обеспечению Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования (всего, тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | | | | | |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Обеспечение и организация работ по благоустройству территорий поселений | **Всего, в том числе:** | **72911,0** | **2 932,5** | **6732,6** | **13 185,2** | **18960,7** | **14 900,0** | **16 200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из средств Сургутского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета поселения; | 69 213,6 | 2 932,5 | 5 562,6 | 11 957,8 | 17 660,7 | 14 900,0 | 16 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - за счёт других  источников (расшифровать) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Устройство и содержание ледового городка | **Всего, в том числе:** | **3 690,0** | **0,0** | **1 170,0** | **1 220,0** | **1 300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из средств Сургутского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - собственные доходы и источники финанси-рования дефицита бюджета поселения; | 3 690,0 | 0,0 | 1 170,0 | 1 220,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - за счёт других  источников (расшифровать) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обустройство мест (площадок) сбора, накопления твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов | **Всего, в том числе:** | **5 485,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5 485,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из средств Сургутского района | 5 485,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 485,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - собственные доходы и источники финанси-рования дефицита бюджета поселения; | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - за счёт других  источников (расшифровать) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | **Всего, в том числе:** | **24,5** | **0,0** | **0,0** | **24,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из средств Сургутского района | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - собственные доходы и источники финанси-рования дефицита бюджета поселения; | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - за счёт других  источников (расшифровать) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оказание услуг по организации и проведению торжественного открытия и закрытия Международной экологической акции "Спасти и сохранить" в Сургутском районе | **Всего, в том числе:** | **250,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из средств Сургутского района | 250,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - собственные доходы и источники финанси-рования дефицита бюджета поселения; | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - за счёт других  источников (расшифровать) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого** | **78 663,2** | **2 932,5** | **6 732,6** | **13 185,2** | **24 445,8** | **15 150,0** | **16 200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

*Приложение 2 к программе в редакции постановления администрации сельского поселения Нижнесортымский от 15.04.2024№ 63*