## (актуальная редакция от 26.07.2019 года)

Шифр проекта 053-П00 от «13» ноября 2018 г.

## УТВЕРЖДЕН

## Протоколом заседания

## Проектного комитета Ханты-Мансийского

## автономного округа – Югры

## от «___» ______ 2019 г. № ____

## ПАСПОРТ 
регионального проекта

## «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»

## (с учетом запроса на изменение в проекте № 5)

## 1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | Культурная среда |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Культурная среда | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Южаков Ю.А., Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Руководитель регионального проекта | Латыпов А.А., директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Администратор регионального проекта | Крель О.Г., заместитель начальника отдела программ развития культуры и информационно-аналитической деятельности управления финансово-экономической и аналитической деятельности Депкультуры Югры |
| Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Государственная программа «Культурное пространство» |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) |
| --- |
| Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом) |
| Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом), ЕД | Основной показатель | 3,0000 | 01.01.2018 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 4,0000 |
| Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) |
| Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом), ЕД | Основной показатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 15,0000 | 15,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 45,0000 | 45,0000 |
| Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры |
| Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (тыс. чел.) | Дополнительный показатель | 5881,132 | 01.01.2018 | 6063,48 | 6186,73 | 6327,88 | 6469,34 | 6610,58 | 6763,46 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений. Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта. В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
| 1.1. | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на 31.12.2019 - 15 ЕД на 31.12.2020 - 0 ЕД на 31.12.2021 - 15 ЕД на 31.12.2022 - 0 ЕД на 31.12.2023 - 15 ЕД на 31.12.2024 - 0 ЕД | 31.12.2024 | Созданы условия для повышения качества художественного образования в 45 образовательных учреждениях в сфере культуры (42 детских школ искусств и 3 колледжа) путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности |
|  | Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта 0 |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 15%, в 2019 году – 1 театр (далее с нарастающим итогом), в 2020 году – 5 театров, в 2021 году – 8 театров, в 2022 году – 21 театр, в 2023 году – 33 театра, в 2024 году – 40 театров.Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей.Для реконструированных, капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол введен показатель стоимости их последующего содержания3. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол |
| 2.1 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол на 31.12.2019 - 0 ЕД на 01.12.2020 - 0 ЕД на 01.12.2021 - 0 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 01.12.2023 - 0 ЕД на 31.12.2024 - 0 ЕД | 31.12.2024 | К 2022 году реконструирован 1 театр кукол в г. Ханты-Мансийск (14,3% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 15%. Количество зрителей в обновленном театре кукол г. Ханты-Мансийск увеличится на 15% и составит 18,5 тыс. зрителей за счет реконструкции 1 регионального театра кукол для детей. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн.рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащено 1800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) |
| 1.1. | Оснащено 45 образовательных учреждения в сфере культуры (42 детских школ искусств и 3 колледжа) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. | 191,4295 | 0 | 108,7473 | 0 | 108,7473 | 0 | 408,9241 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 73,2711 | 0 | 73,2700 | 0 | 73,2700 | 0 | 219,8111 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в т.ч. | 118,1584 | 0 | 35,4773 | 0 | 35,4773 | 0 | 189,1130 |
| 1.1.3.1. | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 33,5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,5489 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований | 81,0547 | 0 | 30,3772 | 0 | 30,3772 | 0 | 141,8091 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации) | 3,5548 | 0 | 5,1001 | 0 | 5,1001 | 0 | 13,7550 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) |
| 2.1. | Реконструирован 1 региональный театр кукол | 0,5000 | 20,6213 | 158,4103 | 240,9684 | 0 | 0 | 420,5000 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 61,7800 | 74,2800 | 0 | 0 | 136,0600 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,5000 | 20,6213 | 96,6303 | 166,6884 | 0 | 0 | 284,4400 |
| 2.1.3.1. | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,5000 | 20,6213 | 96,6303 | 166,6884 | 0 | 0 | 284,4400 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 191,9295 | 20,6213 | 267,1576 | 240,9684 | 108,7473 | 0 | 829,4241 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 73,2711 | 0 | 135,0500 | 74,2800 | 73,2700 | 0 | 355,8711 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в т.ч.: | 118,6584 | 20,6213 | 132,1076 | 166,6884 | 35,4773 | 0 | 473,553 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 34,0489 | 20,6213 | 96,6303 | 166,6884 | 0 | 0 | 317,9889 |
| межбюджетные трансферты бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований | 81,0547 | 0 | 30,3772 | 0 | 30,3772 | 0 | 141,8091 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации) | 3,5548 | 0 | 5,1001 | 0 | 5,1001 | 0 | 13,755 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Администратор регионального проекта | Крель О.Г. | Заместитель начальника отдела программ развития культуры и информационно-аналитической деятельности управления финансово-экономической и аналитической деятельности Депкультуры Югры | Латыпов А.А. | 10 |
| 2 | Руководитель регионального проекта | Латыпов А.А. | Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Южаков Ю.А. | 20 |
| Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Латыпов А.А. | Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Южаков Ю.А. | 20 |
| 4 | Участник регионального проекта | Басюк Л. А. | Консультант отдела художественного образования | Южаков Ю.А. | 10 |
| 5 | Участник регионального проекта | Степановская Н. И. | Начальник отдела финансового обеспечения |  | 10 |
| 6 | Участник регионального проекта | Дейнека О. А. | Глава города Мегиона |  | 5 |
| 7 | Участник регионального проекта | Тихонов В. В. | Глава города Нижневартовск |  | 5 |
| 8 | Участник регионального проекта | Шувалов В. Н. | Глава города Сургута |  | 5 |
| 9 | Участник регионального проекта | Куташова А. П. | Глава Октябрьского района |  | 5 |
| 10 | Участник регионального проекта | Набатов И. А. | Глава Советского района |  | 5 |
| 11 | Участник регионального проекта | Трубецкой А. А. . | Глава района – Глава Администрации района |  | 5 |
| 12 | Участник регионального проекта | Минулин К. Р. | Глава Ханты-Мансийского района |  | 5 |
| 13 | Участник регионального проекта | Дегтярев С.Ю. | Глава города Нефтеюганска |  | 5 |
| 14 | Участник регионального проекта | Гулина Н.А. | Глава города Радужный |  | 5 |
| 15 | Участник регионального проекта | Маненков С.П. | Глава Белоярского района |  | 5 |
| 16 | Участник регионального проекта | Фомин В.И. | Глава Березовского района |  | 5 |
| 17 | Участник регионального проекта | Саломатин Б.А. | Глава Нижневартовского района |  | 5 |
| 18 | Участник регионального проекта | Степура В.И. | Глава города Покачи |  | 5 |
| 19 | Участник регионального проекта | Морозов А.Н. | Глава города Пыть-Ях |  | 5 |
| 20 | Участник регионального проекта | Иванов А.В. | Глава города Урай |  | 5 |
| 21 | Участник регионального проекта | Бородкин А.В. | Глава города Югорск |  | 5 |
| 22 | Участник регионального проекта | Дубовик А.В. | Глава Кондинского района |  | 5 |
| 23 | Участник регионального проекта | Лапковская Г.В. | Глава Нефтеюганского района |  | 5 |
| Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол |
| 24 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Латыпов А.А. | Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Южаков Ю.А. | 20 |
| 25 | Участник регионального проекта | Потапов П. Н. | Директор учреждения | Кибкало И. А. | 5 |
| 26 | Участник регионального проекта | Крель О. Г. | Заместитель начальника отдела программ развития культуры и информационно-аналитической деятельности | Кибкало И. А. | 10 |
| 27 | Участник регионального проекта | Алексеенко Э. Б. | Исполняющий обязанности директора | Кривуляк А. К. | 10 |

6. Дополнительная информация

1. Реконструкция к 2024 году здания «Кинотеатр на 200 мест» г. Ханты-Мансийск (здание «Лангал») под театр кукол в г. Ханты-Мансийске К (14,3% от действующей сети), позволит увеличить количество посещаемости на 15%. Количество зрителей в обновленном театре кукол г. Ханты-Мансийск увеличится на 15% и составит 18,5 тыс. зрителей. 2 Оснащение 45 образовательных учреждений в сфере культуры (42 школ искусств и 3 колледжей) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами создать к 01.12.2024 года условия для повышения качества художественного образования. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. 3. Увеличение к 2024 году количество посещений организаций культуры на 15 % от базового показателя на 01.01.2018 (от 5881,13 тыс..человек до 6763,3 тыс.человек).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту регионального проекта 
«Культурная среда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 0 | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Латыпов А.А., Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | - |
| 1.1 | КТ: Оснащено 15 образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | - | 31.12.2019 | Латыпов А.А., Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Справка Обеспечено оснащение 15 образовательных учреждений (13 школ искусств и 2 колледжа) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | РРП |
| 1.1.1 | Предоставление заявок на получение субсидии по установленной форме (отбор заявок в соответствии с положением, определение объема софинансирования) | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Басюк Л. А., Консультант отдела художественного образования | Приказ Сформированы заявки муниципальных образований автономного округа на получение субсидии по установленной форме (отбор заявок в соответствии с положением, определение объема софинансирования) | РРП |
| 1.1.2 | Заключение соглашения с Министерством культуры РФ | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Степановская Н. И., Начальник отдела финансового обеспечения | Прочий тип документа Заключено соглашение с Министерством культуры РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РРП |
| 1.1.3 | Заключение соглашений с Муниципальными образованиями | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Степановская Н. И., Начальник отдела финансового обеспечения | Прочий тип документа Заключены соглашения с Муниципальными образованиями о предоставлении субсидий за счет консолидированного бюджета | РРП |
| 1.1.4 | Сбор квартальной отчетности | 05.07.2019 | 10.07.2019 | Степановская Н. И., Начальник отдела финансового обеспечения | Отчет Отчет в системе Электронный бюджет | РРП |
| 1.2 | КТ: Оснащено 30 образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | - | 31.12.2021 | Латыпов А.А., Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Справка Обеспечено оснащение 31 образовательных учреждений (28 школ искусств и 3 колледжа) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | РРП |
| 1.2.1 | Предоставление заявок на получение субсидии по установленной форме (отбор заявок в соответствии с положением, определение объема софинансирования) | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Басюк Л. А., Консультант отдела художественного образования | Приказ Сформированы заявки муниципальных образований автономного округа на получение субсидии по установленной форме (отбор заявок в соответствии с положением, определение объема софинансирования) | РРП |
| 1.2.2 | Заключение соглашения с Министерством культуры РФ | 01.03.2021 | 01.04.2021 | Степановская Н. И., Начальник отдела финансового обеспечения | Прочий тип документа Соглашение с Министерством культуры РФ в системе Электронный бюджет | РРП |
| 1.2.3 | Заключение соглашений с Муниципальными образованиями | 01.04.2021 | 01.05.2021 | Степановская Н. И., Начальник отдела финансового обеспечения | Прочий тип документа Заключены соглашения с Муниципальными образованиями | РРП |
| 1.2.4 | Сбор квартальной отчетности | 05.07.2021 | 10.07.2021 | Степановская Н. И., Начальник отдела финансового обеспечения | Отчет Сформирована квартальная отчетность | РРП |
| 1.3 | КТ: Оснащено 45 образовательное учреждение в сфере культуры (42 школ искусств и 3 колледжа) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | - | 31.12.2023 | Латыпов А.А., Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Справка Обеспечено оснащение 51 образовательного учреждения (48 школ искусств и 3 | РРП |
| 1.3.1 | Предоставление заявок на получение субсидии по установленной форме (отбор заявок в соответствии с положением, определение объема софинансирования) | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Басюк Л. А., Консультант отдела художественного образования | Приказ Сформированы заявки муниципальных образований автономного округа на получение субсидии по установленной форме (отбор заявок в соответствии с положением, определение объема софинансирования) | РРП |
| 1.3.2 | Заключение соглашения с Министерством культуры РФ | 01.03.2023 | 01.04.2023 | Степановская Н. И., Начальник отдела финансового обеспечения | Прочий тип документа Заключено соглашение с Министерством культуры РФ | РРП |
| 1.3.3 | Заключение соглашений с Муниципальными образованиями | 01.04.2023 | 01.05.2023 | Степановская Н. И., Начальник отдела финансового обеспечения | Прочий тип документа Заключены соглашения с Муниципальными образованиями | РРП |
| 1.3.4 | Сбор квартальной отчетности | 05.07.2023 | 05.07.2023 | Степановская Н. И., Начальник отдела финансового обеспечения | Отчет Сформирована квартальная отчетность | РРП |
| 2 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол0 | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Латыпов А.А., Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |
| 2.1 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 20.11.2019 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Прочий тип документа Проведены торги и заключен государственный контракт на проектные работы | РРП |
| 2.1.1 | Подготовка технического задания, оформленного в соответствии с требованиями Постановления Правительства ХМАО-Югры 297-п от 24.08.2012, и соответствующих документов | 10.01.2019 | 15.02.2019 | Потапов П. Н., Директор учреждения | Прочий тип документа Разработано Техническое задание | РРП |
| 2.1.2 | Получение положительного заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа | 15.03.2019 | 13.06.2019 | Крель О. Г., Заместитель начальника отдела программ развития культуры и информационно-аналитической деятельности | Входящее письмо Получено положительное заключение о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа | РРП |
| 2.1.3 | Подготовка задания на проектирование | 15.02.2019 | 15.06.2019 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Прочий тип документа Подготовлено задание на проектирование | РРП |
| 2.1.4 | Утверждено задание на проектирование | 16.06.2019 | 19.08.2019 | Кривуляк А. К., директор Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – главный архитектор | Прочий тип документа Утверждено задание на проектирование | РРП |
| 2.1.5 | Подготовка расчета стоимости проектных и изыскательских работ | 16.06.2019 | 19.08.2019 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Прочий тип документа Подготовлен расчет стоимости проектных и изыскательских работ | РРП |
| 2.1.6 | Заключение контракта на проведение экспертизы стоимости проектных и изыскательских работ и оплата услуг | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Прочий тип документа Заключен контракт на проведение экспертизы стоимости проектных и изыскательских работ и оплата услуг | РРП |
| 2.1.7 | Получение заключения экспертизы стоимости проектных работ | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Прочий тип документа Получено заключение экспертизы стоимости проектных работ | РРП |
| 2.1.8 | Согласование стоимости проектных и изыскательских работ в Региональной службе по тарифам ХМАО-Югры | 01.10.2019 | 10.10.2019 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Прочий тип документа Согласована стоимость проектных и изыскательских работ в Региональной службе по тарифам ХМАО-Югры | РРП |
| 2.1.9 | Внесение в план-график закупку на проектные работы | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Прочий тип документа Внесена в план-график закупка на проектные работы | РРП |
| 2.1.10 | Согласование заявки на проведение торгов на проектные работы и объявить торги | 15.10.2019 | 01.11.2019 | Славянский С. В., директор Департамента | Прочий тип документа Согласована заявка на проведение торгов на проектные работы и объявлены торги | РРП |
| 2.2 | КТ: Получено положительное заключения по результатам государственных экспертиз | - | 01.12.2020 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Исходящее письмо Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз | РРП |
| 2.2.1 | Выполнение проектных работ с учетом проведения государственной экспертизы и экспертизы достоверности сметной стоимости | 20.12.2019 | 01.11.2020 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Прочий тип документа Получение положительного заключения государственной экспертизы и экспертизы проверки достоверности определения стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета автономного округа | РРП |
| 2.2.2 | Утверждение проектной документации | 25.07.2020 | 25.08.2020 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Приказ Приказ об утверждении проектной документации | РРП |
| 2.3 | КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | - | 01.12.2020 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Прочий тип документа Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | РРП |
| 2.3.1 | Подготовка документов для объявления аукциона и объявление аукциона на строительство объекта | 25.08.2020 | 10.11.2020 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Прочий тип документа Размещение извещения об аукционе на сайте гос.закупок | РРП |
| 2.3.2 | Получение разрешения на строительство | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Прочий тип документа Получение разрешения на строительство | РРП |
| 2.3.3 | Заключение договора (контракта) с подрядной организацией на строительство объекта | 10.11.2020 | 25.12.2020 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Прочий тип документа Заключение договора (контракта) с подрядной организацией на строительство объекта | РРП |
| 2.3.4 | Осуществление контроля за выполнением договора (контракта) подрядной организацией | 25.12.2020 | 01.10.2022 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Акт Подписан Акт выполненных работ | РРП |
| 2.4 | КТ: Строительно-монтажные работы завершены | - | 01.10.2022 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Акт Акт ввода объекта | РРП |
| 2.4.1 | Осуществление контроля за выполнением договора (контракта) подрядной организацией | 25.12.2020 | 01.10.2022 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Акт | РРП |
| 2.5 | КТ: Оборудование приобретено | - | 01.10.2022 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Акт Акт выполненных работ | РРП |
| 2.5.1 | Оборудование приобретено | 01.01.2022 | 15.09.2022 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Акт Подписан Акт выполненных работ | РРП |
| 2.6 | КТ: Оборудование установлено | - | 10.10.2022 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Акт Акт выполнения работ | РРП |
| 2.6 1 | Установка оборудования | 01.01.2022 | 25.09.2022 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Акт Подписан Акт выполненных работ | РРП |
| 2.7 | КТ: Оборудование введено в эксплуатацию | - | 10.10.2022 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Акт Акт выполненных работ | РРП |
| 2.7.1 | Запуск оборудования в эксплуатацию | 15.09.2022 | 10.10.2022 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Акт Подписан Акт выполненных работ | РРП |
| 2.8 | КТ: Техническая готовность объекта, % | - | 01.11.2022 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Акт Акт выполненных работ | РРП |
| 2.8.1 | Приемка объекта | 25.09.2022 | 20.10.2022 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Акт Подписан Акт выполненных работ | РРП |
| 2.9 | КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено | - | 05.11.2022 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Прочий тип документа Получено заключение органа государственного строительного надзора о готовности объекта | РРП |
| 2.9.1 | Заключение органа государственного строительного надзора о приемке объекта | 25.09.2022 | 05.10.2022 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Прочий тип документа | РРП |
| 2.10 | КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | - | 15.11.2022 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Акт Подписан Акт выполненных работ | РРП |
| 2.10.1 | Введение объекта в эксплуатацию | 25.09.2022 | 20.10.2022 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | КРП |
| 2.11 | КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | - | 01.12.2022 | Алексеенко Э. Б., Исполняющий обязанности директора | Распоряжение Распоряжение о передаче имущества в оперативное управление | РРП |
| 2.11.1 | Оформление прав собственности на объект недвижимости | 20.10.2022 | 01.12.2022 | Уткин А. В., директор Департамента | Распоряжение | РРП |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта Культурная среда

(Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом) ЕД |
| 1 | «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)» | Тд - количество театров юного зрителя и театров кукол, построенных, реконструированных и отремонтированных , ед | Отчет субъекта Российской Федерации | Крель О.Г. | Муниципальные образования субъектов РФ | до 1 мая Ежегодно | Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году. В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол. Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года |
| 2 | «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)» | Бм - количество муниципальных библиотек, построенных, реконструированных и отремонтированных , ед | Отчет субъекта Российской Федерации | Крель О.Г. | Муниципальные образования субъектов РФ | до 1 мая Ежегодно | Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году. В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол. Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года |
| 3 | «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)» | КДУ - количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности построенных, реконструированных и отремонтированных , ед | Отчет субъекта Российской Федерации | Крель О.Г. | Муниципальные образования субъектов РФ | до 1 мая Ежегодно | Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году. В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол. Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года |
| 4 | «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)» | ЦКР - количество центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных , ед | Отчет субъекта Российской Федерации | Крель О.Г. | Муниципальные образования субъектов РФ | до 1 мая Ежегодно | Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году. В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол. Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года |
| Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) ЕД |
| 5 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) |  | Отчет субъекта Российской Федерации | Басюк Л.А. | Муниципальные образования субъектов РФ | до 1 мая Ежегодно | ДШИиУ2017+ КЗ2017 + АК2017 + Бм2017 = расчет базового показателя за 2017 год |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к паспорту регионального проекта 
«Культурная среда»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Дополнительные основные положения

| Наименование портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в который включен региональный проект | Культура |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с другими проектами, портфелями проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | отсутствует |

| 2. Команда регионального проекта |
| --- |
| Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Занятость в проекте (процентов) | Примечание |
| Управляющий комитет проекта |
| Куратор регионального проекта | Южаков Ю.А. | Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5 |  |
| Лицо, замещающее куратора регионального проекта | Кольцов В.С. | Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5 |  |
| Заказчик регионального проекта | Южаков Ю.А. | Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5 |  |
| Лицо, замещающее заказчика регионального проекта | Кольцов В.С. | Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5 |  |
| Руководитель регионального проекта | Латыпов А.А. | Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5 |  |
| Лицо, замещающее руководителя регионального проекта | Кибкало И.А. | Первый заместитель директора Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5 |  |
| Член управляющего комитета |  |  |  |  |
| Другие участники команды регионального проекта |
| Ответственный за достижение результата регионального проекта | Латыпов А.А. | Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5 |  |
| Администратор регионального проекта | Крель О.Г. | Заместитель начальника отдела программ развития культуры и информационно-аналитической деятельности управления финансово-экономической и аналитической деятельности Депкультуры Югры | 10% |  |
| Лицо, замещающее администратора регионального проекта | Берендеева Е.А. | Начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей, Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 10% |  |
| Участник регионального проекта | Басюк Л.А. | Консультант отдела художественного образования Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 10% |  |
| Участник регионального проекта | Алексеенко Э.Б. | Исполняющий обязанности директора КУ ХМАО – Югры «Управление капитального строительства» | 10% |  |
| Участник регионального проекта | Крель О.Г. | Заместитель начальника отдела программ развития культуры и информационно-аналитической деятельности управления финансово-экономической и аналитической деятельности Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 10 % |  |
| Участник регионального проекта | Степановская Н.И. | Начальник отдела финансового обеспечения управления финансово-экономической и аналитической деятельности Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 10% |  |
| Участник регионального проекта | Дейнека О.А. | Глава города Мегиона | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Дегтярев С.Ю. | Глава города Нефтеюганска | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Тихонов В.В. | Глава города Нижневартовска | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Ямашев И.П. | Глава города Нягани | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Степура В.И. | Глава города Покачи | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Морозов А.Н. | Глава города Пыть-Яха | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Гулина Н.А. | Глава города Радужный | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Шувалов В.Н. | Глава города Сургута | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Иванов А.В. | Глава города Урай | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Бородкин А.В. | Глава города Югорска | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Маненков С.П. | Глава Белоярского района | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Фомин В.И. | Глава Берёзовского района | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Дубовик А.В. | Глава Кондинского района | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Лапковская Г.В. | Глава Нефтеюганского района | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Саломатин Б.А. | Глава Нижневартовского района | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Куташова А.П. | Глава Октябрьского района | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Набатов И.А. | Глава Советского района | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Трубецкой А.А. | Глава Сургутского района | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Минулин К.Р. | Глава Ханты-Мансийского района | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Кривуляк А.К. | Директор Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – главный архитектор | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Потапов П.Н. | Директор БУ ХМАО-Югры «Театр кукол» г.Ханты-Мансийск | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Уткин А.В. | Директор Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Славянский С.В. | Директор Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5% |  |
| * 3. Заинтересованные стороны регионального проекта |
| Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки регионального проекта | Общественный Совет при Депкультуры Югры Черняк Яков Семенович, председатель Общественного Совета при Депкультуры Югры |
| Экспертная группа | Конев Александр Витальевич, член Общественного Совета при Депкультуры Югры, Заслуженный работник культуры Российской Федерации; Зверьков Сергей Сергеевич, предприниматель, руководитель Центра Прикладной Урбанистики г. Сургута, арт-директор G Design. |
| Другие заинтересованные стороны | отсутствует |
| 4. Риски регионального проекта |
| № п/п | Наименование риска | Ответственный | Мероприятия по реагированию на риск |

Шифр проекта 053-П00 от «13» ноября 2018 г.

## Лист согласования

| Проектная роль | Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор, заказчик регионального проекта | Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Южаков Ю.А. |  |
| Руководитель регионального проекта, ответственный за достижение результата регионального проекта | Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Латыпов А.А. |  |
| Руководитель регионального проекта (до внесения изменений) | Исполняющая обязанности директора Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |  |  |  | Кибкало И.А. Александровна |  |
| Руководитель центрального проектного офиса | Исполняющий обязанности директора Департамента проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Голубев Д.И. |  |

Шифр проекта 053-П00 от «13» ноября 2018 г.

Лист ознакомления

| Проектная роль | Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицо, замещающее куратора регионального проекта | Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Кольцов В.С. |  |
| Администратор регионального проекта, Участник регионального проекта | Заместитель начальника отдела программ развития культуры и информационно-аналитической деятельности управления финансово-экономической и аналитической деятельности Депкультуры Югры |  |  |  | Крель О.Г.. |  |
| Участник регионального проекта | Исполняющий обязанности директора КУ ХМАО – Югры «Управление капитального строительства» |  |  |  | Алексеенко Э.Б. |  |
| Участник регионального проекта | Консультант отдела художественного образования Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Басюк Л.А. |  |
| Участник регионального проекта | Начальник отдела финансового обеспечения Управления финансово-экономической и аналитической деятельности Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Степановская Н.И. |  |
| Участник регионального проекта | Начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей, Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Берендеева Е.А. |  |
| Участник регионального проекта | Глава города Мегиона |  |  |  | Дейнека О.А. |  |
| Участник регионального проекта | Глава города Нефтеюганска |  |  |  | Дегтярев С.Ю. |  |
| Участник регионального проекта | Глава города Нижневартовска |  |  |  | Тихонов В.В. |  |
| Участник регионального проекта | Глава города Покачи |  |  |  | Степура В.И. |  |
| Участник регионального проекта | Глава города Пыть-Яха |  |  |  | Морозов А.Н. |  |
| Участник регионального проекта | Глава города Радужный |  |  |  | Гулина Н.А. |  |
| Участник регионального проекта | Глава города Сургута |  |  |  | Шувалов В.Н. |  |
| Участник регионального проекта | Глава города Урай |  |  |  | Иванов А.В. |  |
| Участник регионального проекта | Глава города Югорска |  |  |  | Бородкин А.В. |  |
| Участник регионального проекта | Глава Белоярского района |  |  |  | Маненков С.П. |  |
| Участник регионального проекта | Глава Берёзовского района |  |  |  | Фомин В.И. |  |
| Участник регионального проекта | Глава Кондинского района |  |  |  | Дубовик А.В. |  |
| Участник регионального проекта | Глава Нефтеюганского района |  |  |  | Лапковская Г.В. |  |
| Участник регионального проекта | Глава Нижневартовского района |  |  |  | Саломатин Б.А. |  |
| Участник регионального проекта | Глава Октябрьского района |  |  |  | Куташова А.П. |  |
| Участник регионального проекта | Глава Советского района |  |  |  | Набатов И.А. |  |
| Участник регионального проекта | Глава Сургутского района |  |  |  | Трубецкой А.А. |  |
| Участник регионального проекта | Глава Ханты-Мансийского района |  |  |  | Минулин К.Р. |  |
| Участник регионального проекта | Директор Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – главный архитектор |  |  |  | Кривуляк А.К. |  |
| Участник регионального проекта | Директор БУ ХМАО-Югры «Театр кукол» г.Ханты-Мансийск |  |  |  | Потапов П.Н. |  |
| Участник регионального проекта | Директор Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Уткин А.В. |  |
| Участник регионального проекта | Директор Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Славянский С.В. |  |