# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕСОРТЫМСКИЙ

Сургутского района

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2010 						                                          	№ 62

п. Нижнесортымский

О мерах по защите населения

сельского поселения Нижнесортымский

от возможных последствий

весенне-летнего паводка в 2010 году

В целях реализации Федеральных законов Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27.02.2010 № 116-рп «О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда (борьба с заторами) и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период в 2010 году», и в целях своевременного обеспечения безопасности населения сельского поселения Нижнесортымский в период ледохода и весенних паводков, предотвращения фактов материального ущерба:

1.Утвердить:

1.1.План мероприятий по защите населения сельского поселения Нижнесортымский от возможных последствий весенне-летнего паводка в 2010 году согласно приложению.

2.Координацию взаимодействия сил и средств Нижнесортымского сельского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в противопаводковый период возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Нижнесортымский.

3.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации.

4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения							       П.В. Рымарев

Приложение к постановлению

администрации сельского поселения

Нижнесортымский

от 12 апреля 2010 № 62

План

мероприятий по защите населения сельского поселения Нижнесортымский

от возможных последствий весенне-летнего паводка в 2010 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения, подготовке к возможной эвакуации, оказания медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения | В период паводка | Комиссия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Нижнесортымский |  |
| 2. | Провести заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения по вопросу готовности муниципальных образований к паводковому периоду | 01.04.2010 | Комиссия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения |  |
| 3. | Определить и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий. | 15.05.2010 | Специалист 1-ой категории службы жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства поселения администрации сельского поселения Нижнесортымский |  |
| 4. | Разработать планы эвакуации, определить места эвакуации, первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения поселения. | 15.05.2010 | Специалист 1-ой категории службы жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства поселения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | администрации сельского поселения Нижнесортымский |  |
| 5. | Провести организационную и разъяснительную работу среди населения поселения о поведении в период вскрытия рек, прохождения ледохода и паводка | В период паводка | Комиссия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения |  |
| 6. | Принять меры по недопущению загрязнения водоемов и почвы от объектов с повышенной экологической опасностью | 01.05.2010 | Предприятия, организации, учреждения всех форм собственности |  |
| 7. | Организация вывоза снега с территории поселения | 01.05.2010 | Общество с ограниченной ответственностью «Запсибпроминвест» |  |
| 8. | Принять безотлагательные меры по своевременному оповещению и эвакуации коренного населения из мест возможного затопления в период паводка | По мере поступления сигнала | Специалист 1-ой категории службы жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства поселения администрации сельского поселения Нижнесортымский |  |
| 9. | Провести штабные тренировки по теме «Действие руководящего состава поселений при угрозе затопления (подтопления) населенного пункта» | 15.05.2010 | Комиссия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения |  |
| 10. | Информацию о проделанной работе направлять в службу по защите населения администрации Сургутского района в сроки, утвержденные перечнем мероприятий | В установленные сроки | Специалист 1-ой категории службы жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства поселения администрации сельского поселения Нижнесортымский |  |