# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕСОРТЫМСКИЙ

Сургутского района

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июня 2010                                                                                		№ 110

п. Нижнесортымский

Об утверждении целевой Программы «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Нижнесортымский на 2011 – 2013 годы»

В   соответствии  с Федеральными  законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих   принципах  организации   местного  самоуправления  в  Российской Федерации», от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Нижнесортым-ский от 08.04.2010 № 60 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации в сельском поселении Нижнесортымский», распоряжением администрации сельского поселения Нижнесортымский  от 20.05.2010 № 45 «О разработке целевой Программы «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Нижнесортымский на 2011 – 2013 годы», с целью энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения Нижнесортымский:

1.Утвердить целевую Программу «Энергоресурсосбережение  и повышение энергетической эффективности  на территории сельского поселения Нижнесортымский на 2011 – 2013 годы» согласно приложению.

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.Настоящее  постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения Н. М. Хайруллина.

Глава поселения									П.В. Рымарев

Приложение  к постановлению

администрации сельского поселения

Нижнесортымский

от 01 июня 2010  № 110

Целевая Программа

«Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории сельского поселения Нижнесортымский на 2011-2013 годы»

1. Паспорт целевой Программы «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Нижнесортымский на 2011-2013 годы»

| Наименование целевой Программы | «Энергоресурсосбережение и повышение энергети-ческой эффективности на территории сельского поселения Нижнесортымский на 2011-2013 годы». |
| --- | --- |
| Заказчик и испол-нитель (куратор) целевой Программы | Заказчик:Администрация сельского поселения Нижнесортымский Исполнитель: служба жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства поселения |
| Разработчик целевой Программы | Служба жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства поселения |
| Основания для разработки целевой Программы | - Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Постановление администрации сельского поселения Нижнесортымский от 08.04.2010 № 60 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации в сельском поселении Нижнесортымский» - распоряжение администрации сельского поселения Нижнесортымский от 20.05.2010 №45 «О разработке целевой Программы «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Нижнесортымский на 2011-2013 годы» |
| Цели целевой Программы | Эффективное и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения Нижнесортымский |
| Задачи целевой Программы | 1.Организация учета тепловой энергии, электрической энергии, водных ресурсов. 2.Повышение эффективности потребления энергоресурсов (тепловой энергии, электрической энергии и воды). |
| Сроки и этапы реализации целевой Программы | Сроки: 2011 – 2013 годы Этапы: 2011 год, 2012 год, 2013 год |
| Объем и источники финансирования целевой Программы | Планируемый объем финансирования целевой Программы за счет средств бюджета сельского поселения Нижнесортымский на 2011-2013годы составляет 626,6 тыс.рублей, в том числе по годам: - 2011 - 100,2 тыс.рублей - 2012 - 254,2 тыс.рублей - 2013 - 272,2 тыс.рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целевой Программы | Реализация мероприятий целевой Программы в 2011-2013 годах позволит достигнуть следующих результатов: 1.Упорядочить расчеты за потребленные энергоресурсы на основе регистрации их фактического потребления и получить экономию энергоресурсов (до 30 %). |

2.Содержание целевой Программы

Настоящая целевая Программа является ведомственной целевой программой. Реализацию программных мероприятий намечено осуществить путем последовательного проведения энергоресурсосберегающей политики в период 2011-2013 годов, за счет ежегодного формирования и исполнения планов мероприятий целевой Программы, а так же посредством проведения энерго-ресурсосберегающей, энергетической и инвестиционной политики формирования внутреннего энергетического рынка и широкого внедрения инновационных технологий и оборудования.

Перечень энергоресурсосберегающих мероприятий приведен в Разделе 3.

Целевой Программой предусматривается выполнение перечня энерго-ресурсосберегающих мероприятий, включающих в себя:

-внедрение современных средств учета тепловой энергии и воды;

-реконструкцию, ремонт и техпереоборудование энергообъектов, что позволит помимо улучшения технико-экономических показателей, уменьшить затраты на аварийные и текущие ремонты  оборудования.

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе, является одной из важнейших задач экономического развития сельского поселения Нижнесортымский (далее – поселение).

В условиях роста тарифов на энергоносители, актуальность проблемы экономного использования энергоресурсов непрерывно повышается.

Одним из направлений технических мероприятий по энерго-ресурсосбережению, является внедрение приборов учета потребления энергоносителей на объектах социально-культурной сферы и жилищного фонда, в том числе узлов учета теплопотребления и горячего водоснабжения, узлов учета холодного водоснабжения.

Применение современных приборов учета тепловой энергии позволяет определить фактическое теплопотребление и упорядочить взаиморасчеты между поставщиками и потребителями тепловой энергии.

При этом платежи за потребленную тепловую энергию сокращаются, так как договорные расчетные нагрузки превышают фактическое теплопотребление.

Кроме того, наличие узлов учета тепловой энергии дает возможность определить экономический эффект от внедрения других энергосберегающих мероприятий, связанных с регулированием и автоматизацией систем отопления и горячего водоснабжения, с их теплоизоляцией, промывкой и очисткой.

Низкие показатели по укомплектованности приборами учета энерго-потребления (прежде всего тепловой энергии) на объектах социально-культурной сферы, определили основную направленность целевой Программы на 2011 - 2013 годы.

| 3. Целевая Программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на территории сельского поселения Нижнесортымский на 2011 – 2013 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Наименование мероприятий | Финансовые затраты (тыс.руб.) |  |  |  | Срок выполне-ния | Исполнитель | Ожидаемые результаты |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Раздел «Энергосбережение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка энергосберегающих ламп в учреждениях: в том числе | 104,6 | 16,2 | 44,2 | 44,2 |  |  |  |
|  |  | 43,2 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 2011-2013 г. | Администрация с.п.Нижнесортым-ский | Экономия электроэнергии |
|  |  | 5,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  | МУ СК «Лидер» |  |
|  |  | 56,0 |  | 28,0 | 28,0 |  | МУ КДЦ «Кристалл» |  |
|  | Всего по разделу «Энергосбережение» | 104,6 | 16,2 | 44,2 | 44,2 |  |  |  |
| 2 | Раздел «Водоснабжение и канализация» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка приборов ХВС | 14,0 |  |  | 14,0 | 2013 г. | МУ КДЦ «Кристалл» | Стопроцентный приборный учет водных ресурсов |
| 2.2. | Установка приборов ГВС | 14,0 |  |  | 14,0 | 2013 г. | МУ КДЦ «Кристалл» | Стопроцентный приборный учет водных ресурсов |
|  | Всего по разделу «Водоснабжение и канализация» | 28,0 |  |  | 28,0 |  |  |  |
| 3 | Раздел «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка приборов теплоснабжения | 84,00 | 84,00 |  |  | 2011 г. | МУ СК «Лидер» | Стопроцентный приборный учет тепловой энергии |
| 3.2. | Ремонт кровли | 210,00 |  | 210,0 |  | 2012 г. | МУ СК «Лидер» | Экономия тепловой энергии |
| 3.3. | Замена сетей ТС в спортзале | 200,0 |  |  | 200,0 | 2013 г. | МУ СК «Лидер» | Экономия тепловой энергии |
|  | Всего по разделу «Теплоснабжение» | 494,0 | 84,0 | 210,0 | 200,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 626,6 | 100,2 | 254,2 | 272,2 |  |  |  |

4. Порядок финансового обеспечения программных мероприятий.

1.Настоящий порядок финансового обеспечения программных мероприятий за счет средств бюджета поселения устанавливает общий принцип предоставления средств бюджета сельского поселения на реализацию целевой Программы в условиях экономической ситуации, связанной с финансовым кризисом.

2.Средства бюджета поселения, могут быть направлены на реализацию мероприятий целевой  Программы только в случае достаточного финансового обеспечения социально-значимых расходов.

3.Для рассмотрения возможности получения средств бюджета поселения на реализацию мероприятий целевой  Программы, служба жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства поселения администрации сельского поселения Нижнесортымский (далее - администрация поселения) направляет в комиссию Совета депутатов поселения по бюджету, налогам и финансам обращение с обоснованием целесообразности выделения бюджетных средств, включая расчеты, подтверждающие обоснованность финансового обеспечения.

4.В случае принятия комиссией положительного решения, финансово-экономический отдел администрации поселения, в установленном порядке вносит изменения в показатели лимитов бюджетных обязательств по соответствующим кодам бюджетной классификации.

5.Сумма средств бюджета, направленных на реализацию целевой Программы, может ежегодно корректироваться в зависимости от изменения стоимости товаров, работ, услуг и иных факторов, влияющих на реализацию целевой Программы.

5.Отчет о ходе выполнения целевой Программы

Для обеспечения мониторинга и анализа реализации целевой Программы Куратор целевой Программы ежеквартально отчитывается о ходе ее выполнения и предоставляет:

-в срок до 25 числа, следующего за отчетным кварталом, информацию по финансированию мероприятий целевой Программы (приложение 3 к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации в сельском поселении Нижнесортымский, утверждённому постановлением администрации сельского поселения Нижнесор-тымский от 08.04.2010 № 60, далее - Порядок);

-в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации целевой Программы информацию о целевых показателях реализации целевой Программы (приложение 4 к Порядку), оценку эффектив-ности реализации целевой Программы (приложение 5 к Порядку).