# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕСОРТЫМСКИЙ

Сургутского района

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 февраля 2011                          			                                                    № 22

п. Нижнесортымский

Об утверждении программы мероприятий по

возмещению  затрат  на  капитальный  ремонт

жилых помещений, находящихся в собственности

сельского  поселения  Нижнесортымский, в  2011 году

На основании статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, решения Совета депутатов сельского поселения  Нижнесортымский от 27.12.2010 № 98 «О бюджете сельского поселения  Нижнесортымский  на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»:

1.Утвердить программу мероприятий по возмещению затрат на капитальный  ремонт жилых помещений, находящихся в собственности сельского  поселения  Нижнесортымский, в 2011 году  согласно  приложению.

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением  постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Нижнесортымский Н. М. Хайруллина.

Глава поселения                                                 				    П. В. Рымарев

Приложение  к постановлению

администрации сельского

поселения Нижнесортымский

от 08 февраля 2011 № 22

# Программа мероприятий

по возмещению затрат на капитальный ремонт жилых помещений,

находящихся в собственности сельского поселения Нижнесортымский, в 2011 году

| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм | Количе-ство | Финансовые средства, руб. |  |  |  |  | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | Мест-ный бюджет | Средства предпри-ятия | Всего |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общежитие "Лена-80" № 6, улица Северная д.3, этажность - 2; количество подъездов - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Капитальный ремонт кровли | кв.м | 620 |  | 2 100 000 |  | 2 100 000 | февраль-март 2011 года |  |
|  |  | Итого: капитальный ремонт |  |  |  | 2 100 000 |  | 2 100 000 |  |  |