# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕСОРТЫМСКИЙ

Сургутского района

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2012                                                                             			№ 70

п. Нижнесортымский

Об утверждении программы мероприятий по подготовке общежитий, находящихся в собственности  сельского  поселения Нижнесортымский к работе в осенне-зимний период  2012-2013г.г.

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения  Нижнесортымский от 22.12.2011 № 131 «О бюджете сельского поселения  Нижнесортымский  на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»:

1.Утвердить программу мероприятий по подготовке общежитий, находящихся в собственности  сельского  поселения  Нижнесортымский к работе в осеннее - зимний период 2012-2013г.г. согласно приложению.

2.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Нижнесортымский  О. Н. Федичкина.

Глава поселения                                                 				П. В. Рымарев

Приложение  к постановлению

администрации сельского поселения

Нижнесортымский

от 22 марта 2012 №  70

Программа мероприятий по подготовке общежитий, находящихся в собственности

сельского  поселения  Нижнесортымский, к работе в осенне-зимний период 2012-2013г.г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Финансовые средства , руб. (с НДС) |  |  |  | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет округа | Местный бюджет | Средства предприятия | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка жилищного фонда к работе в осенне – зимний период 2012- 2013 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общежитие « Лена – 80» № 9, ул. Северная № 9, площадь здания – 1029.9 м2, общая площадь квартир – 783 м2 , жилая площадь квартир – 589.6, длина – 44.7 , ширина – 12 м , этажность – 2 эт., высота помещений – 2.5 м. , количество подъездов – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство вентилируемого фасада металлосайдингом с пароизоляционным слоем | кв.м | 571,6 | - | 1 827 048,28 | - | 1 827 048,28 | Июнь-июль 2012 года |
| Итого: |  |  |  |  | 1 827 048,28 |  | 1 827 048,28 |  |