****

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕСОРТЫМСКИЙ

**Сургутского района**

**Ханты – Мансийского автономного округа - Югры**

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» августа 2013 года № 200

п. Нижнесортымский

Об утверждении программы мероприятий по подготовке жилых помещений, находящихся в собственности сельского поселения Нижнесортымский к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г.

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Нижнесортымский от 21.12.2012 № 153 «О бюджете сельского поселения Нижнесортымский на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»:

 1.Утвердить программу мероприятий по подготовке жилых помещений, находящихся в собственности сельского поселения Нижнесортымский к работе в осеннее - зимний период 2013-2014г.г. согласно приложению.

 2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И. о. главы поселения О. Н. Федичкин

Приложение к [постановлению](#sub_0)

 администрации сельского

 поселения Нижнесортымский

 от «09» августа 2013г. №200

Программа мероприятий по подготовке жилых помещений, находящихся в собственности

 сельского поселения Нижнесортымский, к работе в осенне-зимний период 2013-2014г.г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Финансовые средства, руб. (с НДС) | Сроки исполнения |
| Бюджет округа | Местный бюджет | Средства предприятия | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилищный фонд |
| Подготовка жилых помещений к работе в осенне – зимний период 2013- 2014 г.г. |
| Жилые помещения, расположенные по адресу: п.Нижнесортымский ул. Северная, д. 9. Площадь здания – 981.9 , общая площадь квартир – 589,6 ,длина –44.7, ширина - 12 м., этажность -2 эт, высота помещений - 2.5 м., количество подъездов – 2 шт. |
| 1. | Капитальный ремонт кровли | кв.м | 620 | - | 854 320,00 | - | 854 320,00 | август-сентябрь 2013 года |