# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕСОРТЫМСКИЙ

Сургутского района

Ханты – Мансийского автономного округа - Югры

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» февраля 2013 года                          			                       		№ 42

п. Нижнесортымский

Об утверждении программы мероприятий по возмещению  затрат  на  капитальный  ремонт жилых помещений, находящихся в собственности  сельского  поселения  Нижнесортымский,  на  2013 год

На основании статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Совета депутатов сельского поселения  Нижнесортымский от 21.12.2012 № 153 «О бюджете сельского поселения Нижнесортымский на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»:

1. Утвердить программу мероприятий по возмещению затрат на капитальный  ремонт жилых помещений, находящихся в собственности сельского  поселения  Нижнесортымский, на 2013 год  согласно  приложению.

2. Контроль за выполнением  постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Нижнесортымский О. Н. Федичкина.

Глава поселения                                                 				        П.В. Рымарев

Приложение  к постановлению

администрации сельского

поселения Нижнесортымский

от  «25» февраля 2013 года № 43

# Программа мероприятий

по возмещению затрат на капитальный ремонт жилых помещений,

находящихся в собственности сельского поселения Нижнесортымский, на 2013 год

| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм | Количе-ство | Финансовые средства, руб. (без НДС) |  |  |  | Сроки исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | Мест-ный бюджет | Средства предпри-ятия | Всего |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общежитие « Лена – 80» № 11, ул. Нефтяников д. 8. Площадь здания – 981.9 , общая площадь квартир – 571.4 ,длина –44.7, ширина - 12 м., этажность -2 эт, высота помещений - 2.5 м., количество подъездов – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Капитальный ремонт кровли | кв.м | 620 |  | 1 864 049 |  | 1 864 049 |  | март-май 2013 года |
|  |  | Итого: капитальный ремонт |  |  |  | 1 864 049 |  | 1 864 049 |  |  |