АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕСОРТЫМСКИЙ

Сургутского муниципального района

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» ноября 2025 года                          			                                       № 245

п. Нижнесортымский

О внесении изменений в постановление

администрации сельского поселения

Нижнесортымский от 20.12.2022 № 415

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Нижнесортымский от 20.12.2022 № 415«Об утверждении технического задания

на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения

и водоотведения на территории сельского поселения Нижнесортымский на 2025-2029 годы» следующие изменения:

  - В заголовке,  пункте 1  постановления  и  приложении  к  нему,  слова

«2025-2029 годы» заменить словами «2026-2030 годы».

  - Пункт 2.2 приложения к постановлению изложить в следующей

редакции:

«2.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, указанные в таблице № 1 приложения к настоящему техническому заданию, и водоотведения, указанные в таблице № 2 приложения к настоящему техническому заданию, указываются отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы.».

1.3. Пункт 2.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«2.4. Мероприятия инвестиционной программы разделяются на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения указанные в таблице № 3 приложения к настоящему техническому заданию, и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения,указанные в таблице № 4 приложения к настоящему техническому заданию.».

  - . В пункте3.1приложения к постановлению слова «до 31 мая 2023

года» заменить словами «до 31 марта 2026 года».

1.5. Приложение к техническому заданию на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения и водоотведения «Сибиряк» муниципального образования сельское поселение Нижнесортымский по развитию системы водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Нижнесортымский на 2025-2029 годы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Нижнесортымский.

Глава поселения							                          П. В. Рымарев

Приложение  к постановлению

администрации сельского

поселения Нижнесортымский

от «19» ноября 2025 года  № 245

| Наименование показателей | Ед. измерения | Величины показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030г. |  |
| в зоне деятельности муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения и водоотведения «Сибиряк» муниципального образования сельское поселение Нижнесортымский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество перерывов в подаче воды в год | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год | ед./км | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 |
| Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Доля потерь воды при производстве | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Доля потерь воды при транспортировке | % | 10,79 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды и (или) транспортировки питьевой воды | кВт ч/ куб. м. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |

Приложение к техническому заданию

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица  №1

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической

эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Таблица № 2

| Наименование показателей | Ед. измерения | Величины показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г |
| в зоне деятельности муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения и водоотведения «Сибиряк» муниципального образования сельское поселение Нижнесортымский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий засоров в год | ед./км | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 56,3 | 40,48 | 40,48 | 40,48 | 40,48 | 40,48 | 40,48 |
| Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод и транспортировки сточных вод | кВт ч/м3 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

Мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения

Таблица № 3

| Наименование объекта/перечь предлагаемых мероприятий | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт Скважины №6 (№СР-816) или замена насосного агрегата ЭЦВ 8-25-110 на аналог с улучшенными технико-экономическими показателями |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Скважины №4 (№А-99) или замена насосного агрегата ЭЦВ 8-25-100 на аналог с улучшенными технико-экономическими показателями |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения от ЦТП№3 до жилых домов мкр. №2 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Скважины №1 (№ СР-813) или замена насосного агрегата ЭЦВ 8-25-110 на аналог с улучшением технико-экономическими показателями |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Скважины №2 (№А-98) или замена насосного агрегата ЭЦВ 8-25-110 на аналог с улучшенными технико-экономическими показателями |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Скважины № 7 (№ СР-817 или замена насосного агрегата ЭЦВ 8-25-100 на аналог с улучшенными технико-экономическими показателями |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Скважины № 8 (№ 8) или замена насосного агрегата ЭЦВ 8-25-100 на аналог с улучшенными технико-экономическими показателями |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Скважины № 3 (№ СР-814) или замена насосного агрегата ЭЦВ 8-25-120 на аналог с улучшенными технико-экономическими показателями |  |  |  |  |  |

Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения

Таблица № 4

| Наименование объекта/перечь предлагаемых мероприятий | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт КНС |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей водоотведения от КНС-5 до узла Б |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС №1 подземной и надземной части объекта |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС № 6 подземной и надземной части объекта |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС № 5 подземной и надземной части объекта |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС № 3 подземной и надземной части объекта |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС № 7 подземной и надземной части объекта |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС № 4 подземной и надземной части объекта |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС № 2 подземной и надземной части объекта |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС №8 подземной и надземной части объекта |  |  |  |  |  |
| Монтаж ГКНС дополнительной КНС 300 м3/час для потребностей развития и повышения надежности системы ВО |  |  |  |  |  |
| Прокладка КОС-3000 дополнительной напорной магистрали от КОС-3000 до выпуска стоков в р.Пим |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КОС-3000 м3/сут.до 6000 с.п. Нижнесортымский |  |  |  |  |  |