СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕСОРТЫМСКИЙ

Сургутского района

Ханты – Мансийского автономного округа - Югры

РЕШЕНИЕ

11 сентября 2024 года                                                                                              № 52

п. Нижнесортымский

| О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Нижнесортымский от 09.11.2018 №4 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Нижнесортымский в период до 2040 года» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», уставом сельского поселения Нижнесортымский,

Совет депутатов сельского поселения Нижнесортымский решил:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов сельского поселения Нижнесортымский от 09.11.2018 №4 «Об утверждении Программыкомплексного развития системкоммунальной инфраструктурысельскогопоселения  Нижнесортымский в период до  2040 года»  следующие изменения:

## 1.1.Пункт 1.18  изложить в следующей редакции:

## «1.18Электроснабжение

Развитие системы электроснабжения в соответствии с мероприятиями Программы должно позволить полностью обеспечить существующие нагрузки системы и их прогнозируемый прирост в течение 2024 - 2040 годов, обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения.

На основе перечня мероприятий, реализуемых в 2024 - 2040 годы в рамках развития системы электроснабжения, сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы электроснабжения.

Расчет стоимости объектов произведен согласно укрупненным нормативам цены строительства НЦС 81-02-12-2020 Сборник № 12. «Наружные электрические сети» и НЦС 81-02-21-2020. Сборник № 21 «Объекты энергетики». Расчет выполнен в ценах 2020 года.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей развития системы электроснабжения, представлена в приложении 4.

Инвестиционный проект «Строительство электрических сетей 0,4-10 кВ мкр.12,13 с.п.Нижнесортымский».

Номер инвестиционного проекта - № 4.7.

Срок реализации проекта – 2028-2029 гг.

Необходимые капитальные затраты – 20,17 млн руб.

Обоснование мероприятия – Генеральный план сельского поселения Нижнесортымский.

Целью реализации проекта является обеспечение надежного и качественного электроснабжения, создание условий для возможности присоединения новых потребителей.

Технические параметры проекта включают в себя строительство в 2028 -2029  годах «Строительство электрических сетей 0,4-10 кВ мкр.12,13 с. п. Нижнесортымский».

Ожидаемый эффект - создание условий для возможности присоединения новых потребителей.».

1.2. Таблицу 27  изложить в следующейредакции:

«Таблица 27 – Источники инвестиций мероприятий Программы, млн рублей

| Наименование | Бюджетные средства |  |  | Внебюджетные средства | Средства частных инвесторов | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Местный бюджет |  |  |  |
| Теплоснабжение | 0 | 0 | 873,39 | 0 | 0 | 873,39 |
| Водоснабжение | 0 | 0 | 524,60 | 0 | 0 | 524,60 |
| Водоотведение | 0 | 0 | 333,52 | 0 | 0 | 333,52 |
| Электроснабжение | 0 | 0 | 20,17 | 0,0 | 0 | 20,17 |
| Газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 3,01 | 0 | 3,01 |
| Итого | 0 | 0 | 1 751,68 | 3,01 | 0 | 1 754,69 |

1.3. Приложение 4 «Программа инвестиционных проектов в электроснабжении» изложить в  редакции согласно приложению  1 к настоящему решению.

- 1.4.Пункт 7.4 изложить в следующей редакции:

- «7.4Электроснабжение

Развитие системы электроснабжения в соответствии с мероприятиями Программы позволит полностью покрыть существующие нагрузки системы электроснабжения, их прогнозируемый прирост в течение 2024-2040 годов и создать резерв для устойчивого функционирования системы электроснабжения и обеспечения прироста новых нагрузок последующего периода.

Мероприятия инвестиционных проектов разработаны на основании следующих документов:

Генеральный план сельского поселения Нижнесортымский;

Инвестиционная программа МУП «СРЭС» на 2024-2029 годы.

На основе перечня мероприятий, реализуемых в 2024-2040 годы в рамках развития системы электроснабжения, сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы электроснабжения сельского поселения.

Перспективная схема электроснабжения (планируемые мероприятия) показана ниже (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Перспективная схема электроснабжения

Расчет стоимости объектов произведен согласно укрупненным нормативам цены строительства НЦС 81-02-12-2020 Сборник № 12. «Наружные электрические сети» и НЦС 81-02-21-2020. Сборник № 21 «Объекты энергетики». Расчет выполнен в ценах 2020 года.

Инвестиционный проект «Строительство электрических сетей 0,4-10 кВ мкр.12,13 с. п. Нижнесортымский».

Номер инвестиционного проекта - № 4.7.

Срок реализации проекта – 2028-2029 гг.

Необходимые капитальные затраты – 20,17 млн руб.

Обоснование мероприятия – Генеральный план сельского поселения Нижнесортымский.

Целью реализации проекта является обеспечение надежного и качественного электроснабжения, создание условий для возможности присоединения новых потребителей.

Технические параметры проекта включают в себя строительство в 2028 -2029 годах Инвестиционный проект «Строительство электрических сетей 0,4-10 кВ мкр.12,13 с. п. Нижнесортымский».

Ожидаемый эффект - создание условий для возможности присоединения новых потребителей.».

1.5. Таблицу 62 изложить в следующей редакции:

«Таблица 62 – Суммарные потребности финансирования мероприятий Программы, млн рублей

| Наименование | Объем финансирования |
| --- | --- |
| Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжении | 873,39 |
| Инвестиционные проекты в сфере водоснабжения | 524,60 |
| Инвестиционные проекты в сфере водоотведения | 333,52 |
| Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения | 20,17 |
| Инвестиционные проекты в сфере газоснабжения | 3,01 |

1.6. Таблицу 63 изложить в редакции согласно приложению 2к настоящему решению.

2. Администрации сельского поселения Нижнесортымский обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Нижнесортымский.

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.

Глава сельского поселения

Нижнесортымский                                                                                 П. В. Рымарев

Приложение 1 к решению

Совета депутатов сельского  поселения Нижнесортымский

от «11» сентября 2024 года № 52

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ

| №п/п | Инвестиционные проекты | Всего | Финансовые затраты на реализацию с учетом НДС (20%), млн руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |

| 4.1 | Строительство электрических сетей 0,4-10 кВ мкр.12,13 с. п. Нижнесортымский |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов | 7.4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Краткое описание проекта | Строительство электрических сетей 0,4-10 кВ мкр.12,13 с. п. Нижнесортымский |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Цель проекта | Обеспечение надежного и качественного электроснабжения, создание условий для возможности присоединения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрические сети 0,4-10 кВ | 20,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 19,45 |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Необходимые капитальные затраты, млн руб. | 20,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 19,45 |
| 4.1.6 | Срок реализации проекта | 2028-2029 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 20,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 19,45 |
| 4.1.8 | Бюджетные источники | 20,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 19,45 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Региональный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Местный бюджет | 20,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 19,45 |
| 4.1.9 | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.10 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | - |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 20,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 19,45 |

Приложение 2 к решению

Совета депутатов сельского

поселения Нижнесортымский

от «11» сентября 2024 года № 52

«Таблица 63 – Источники финансирования мероприятий Программы, млн рублей

| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026–2040 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники инвестиций, в том числе: | 46,754 | 49,787 | 14,729 | 45,804 | 35,974 | 680,34 | 873,39 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 46,754 | 49,787 | 14,729 | 45,804 | 35,974 | 680,34 | 873,39 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 46,754 | 49,787 | 14,729 | 45,804 | 35,974 | 680,34 | 873,39 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По системе водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники инвестиций, в том числе: | 9,90 | 10,80 | 55,60 | 12,90 | 31,90 | 403,50 | 524,60 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 9,90 | 10,80 | 55,60 | 12,90 | 31,90 | 403,50 | 524,60 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 9,90 | 10,80 | 55,60 | 12,90 | 31,90 | 403,50 | 524,60 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По системе водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники инвестиций, в том числе: | 24,15 | 20,38 | 9,94 | 14,78 | 50,91 | 213,36 | 333,52 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 24,15 | 20,38 | 9,94 | 14,78 | 50,91 | 213,36 | 333,52 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 24,15 | 20,38 | 9,94 | 14,78 | 50,91 | 213,36 | 333,52 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По системе электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники инвестиций, в том числе: | 0 | 8,56 | 0 | 0 | 0 | 20,17 | 28,73 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 0 | 8,56 | 0 | 0 | 0 | 20,17 | 28,73 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 0 | 8,56 | 0 | 0 | 0 | 20,17 | 28,73 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники инвестиций, в том числе: | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,77 | 3,01 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,77 | 3,01 |