ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕСОРТЫМСКИЙ - проект

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_\_\_\_

п. Нижнесортымский

Об утверждении муниципальной программы «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в сельском поселении Нижнесортымский

на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Нижнесортымский от 08.06.2020 № 184 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ сельского поселения Нижнесортымский», решением Совета депутатов сельского поселения Нижнесортымский от 14.05.2018 № 206 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Нижнесортымский», уставом сельского поселения Нижнесортымский:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в сельском поселении Нижнесортымский на 2021-2023 годы» согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Нижнесортымский.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Нижнесортымский Е. А. Волошину.

Глава поселения П. В. Рымарев

Исполнитель:

Волошина Е.А.

заместитель главы поселения

Тел. (34638) 71-434

Приложение к постановлению

администрации сельского

поселения Нижнесортымский от

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_\_\_\_

1.Паспорт

муниципальной программы «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в сельском поселении Нижнесортымский на 2021-2023 годы» (далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор Программы | Служба жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства поселения администрации сельского поселения Нижнесортымский |
| Участники Программы | Организации, граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации (по согласованию). |
| Цели Программы | Создание условий для сохранности и улучшения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в сельском поселении Нижнесортымский (далее- поселение) |
| Задачи Программы | 1. Совершенствование условий для безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения (далее – дороги). 2. Совершенствование условий для безопасности граждан на объектах улично-дорожной сети в поселении. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы: | 1. Доля дорог, находящихся в технически исправном состоянии, %.  2.Доля улично-дорожной сети, находящейся в технически исправном состоянии, %. |
| Сроки реализации  Программы: | 2021-2023 годы |
| Финансовое обеспечение Муниципальной программы, в том числе:  - собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета поселения;  - средства, предоставленные бюджету поселения за счёт средств Сургутского района;  - средства, предоставленные бюджету поселения за счёт средств окружного бюджета;  - средства, предоставленные бюджету поселения за счёт средств федерального бюджета;  - иные внебюджетные источники | Бюджетные ассигнования на 2021-2023 годы составляют 18 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  - 2021 год – 9 000,0 тыс. рублей  - 2022 год – 9 000,0 тыс. рублей  - 2023 год – 0,0 тыс. рублей  - 2021 год – 0,0 тыс. рублей  - 2022 год – 0,0 тыс. рублей  - 2023 год – 0,0 тыс. рублей  - 2021 год – 0,0 тыс. рублей  - 2022 год – 0,0 тыс. рублей  - 2023 год – 0,0 тыс. рублей  - 2021 год – 0,0 тыс. рублей  - 2022 год – 0,0 тыс. рублей  - 2023 год – 0,0 тыс. рублей  - 2021 год – 0,0 тыс. рублей  - 2022 год – 0,0 тыс. рублей  - 2023 год – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | 1.Увеличение доли дорог, находящихся в технически исправном состоянии, с 90 до 95%.  2. Увеличение доли улично-дорожной сети находящихся в технически исправном состоянии, с 75% до 85%.  3. Увеличение доли отремонтированных дорог, улично-дорожной сети от общей площади дорог в год с 0,8% до 3,0% в год. |

1. Характеристика текущего состояния сферы

социально - экономического развития поселения – по развитию, совершенствованию дорог и улично-дорожной сети в поселении

1.1 Автомобильные дороги как элемент социальной и производственной инфраструктуры обеспечивают эффективную работу автомобильного транспорта, находятся в совместном пользовании населения, местных предприятий и оказывают влияние на экономику поселения.

Техническое состояние большей части дорог по своим параметрам и типам дорожных покрытий соответствует возрастающим транспортным требованиям.

1.2 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения составляет 6 140 м с твердым покрытием.

По результатам ежегодных обследований порядка 5% площади всех автодорог не соответствуют всем требованиям транспортно-эксплуатационных характеристик в части состояния дорожного покрытия, что негативно влияет на безопасность дорожного движения, тогда как удаётся отремонтировать только 1-2 %.

По результатам проведённой работы по текущему ремонту дорог положительные целевые показатели достигнуты и говорят об успешности, но учитывая постоянную необходимость поддержания в технически исправном состоянии покрытия автомобильных дорог вследствие его интенсивной эксплуатации, постоянного увеличения транспортных единиц, влияющих на интенсивность транспортных потоков, учитывая нормативные межремонтные сроки дорожной одежды, работу в этом направлении необходимо продолжать.

1.3 Количество транспортных средств всех видов, находящихся в частной собственности у населения, имеет тенденцию к увеличению.

Увеличивается количество грузового транспорта, прицепов, полуприцепов и увеличивается доля легкового транспорта и автобусов, поскольку в целях оптимизации затрат транспорт для служебных перевозок и поездок используется по более плотному графику, так как поселение территориально является компактным и находится в пределах шаговой доступности.

1.4 Анализ многолетних данных и динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма является низким, однако это не отменяет необходимость применения отвечающих современным требованиям мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, комплексных мер по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.

Расширение спроса на перевозки автомобильным транспортом, изменение транспортных потоков, изменение действующего законодательства и других нормативно-правовых документов, используемых в автодорожном хозяйстве, сопровождается новыми, более высокими требованиями к качеству сети автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры, одним из ключевых звеньев которой является развитие экономики посредством совершенствования автомобильных дорог и всего дорожного хозяйства путем ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения общего пользования в поселении.

В связи с этим необходимо проведение первоочередных мероприятий, направленных на приведение автомобильных дорог в нормативное состояние, своевременное и качественное проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог в полном объеме.

Решение всех указанных проблем является приоритетным направлением создания условий для проживания населения и возможно только путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий в срок реализации Программы.

1. Цель, задачи и показатели их достижения

2.1. Целью Программы является создание условий для сохранности и улучшения качества автомобильных дорог, улично-дорожной сети поселения.

Показателями конечного результата данной цели являются:

- доля дорог, находящихся в технически исправном состоянии;

- доля объектов улично-дорожной сети, находящихся в технически исправном состоянии.

2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию двух задач:

2.2.1. Совершенствование условий для безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. Показателем непосредственного результата данной задачи является доля отремонтированных дорог от общей площади дорог в год.

2.2.2. Совершенствование условий для безопасности дорожного движения на объектах улично-дорожной сети поселения. Показателем непосредственного результата данной задачи является доля отремонтированных объектов улично-дорожной сети поселения от общей площади объектов улично-дорожной сети поселения в год.

2.3. Целевые показатели Программы по годам приведены в приложении к Программе.

2.4. На решение задачи по совершенствованию условий для безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города запланированы следующие основные мероприятия:

- ремонт автодорог, улично-дорожной сети;

- обустройство автомобильных дорог, улично-дорожной сети;

- содержание автомобильных дорог, улично-дорожной сети.

3. Сроки реализации Программы

3.1. Сроки реализации Программы: 2021-2023 годы.

Приложение 1 к Программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели Муниципальной программы | | | | | | | | | |
| № п/п | Параметры Муниципальной программы | Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы | Единица измерения показателя | Базовый показатель на начало реализации  муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | Целевое значение   показателя на момент   окончания действия  Муниципальной программы | Координатор/ участник |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  | | | | | | | | |
| 1 | основное мероприятие 1 | Содержание автомобильных дорог, улично-дорожной сети | кв. м | 155 071,3 | 155 071,3 | 155 071,3 | 155 071,3 | 155 071,3 | Служба жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства поселения администрации сельского поселения Нижнесортымский |
| 2 | основное мероприятие 2 | Ремонт автомобильных дорог, улично-дорожной сети | кв. м | 41366,8 | 41366,8 | 41366,8 | 41366,8 | 41366,8 |
| 3 | основное мероприятие 3 | Обустройство автомобильных дорог, улично-дорожной сети | кв. м | 155 071,3 | 155 071,3 | 155 071,3 | 155 071,3 | 155 071,3 |

Приложение 2 к Программе

Информация

по финансовому обеспечению Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источники  финансирования | Объём  финансирования  (всего,  тыс. руб.) | В том числе  по годам: | | | | | | Координатор/ участник |
| 2021 г. | | 2022 г. | | 2023 г. | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| Муниципальная программа (МП): «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории сельского поселения Нижнесортымский на 2021-2023 годы»  Цель: повышение уровня благоустройства сельского поселения Нижнесортымский | | | | | | | | | |
|
| Содержание автомобильных дорог, улично-дорожной сети | **Всего, в том числе:** | **15 800,0** | **7 900,0** | **7 900,0** | **7 900,0** | **7 900,0** | **0,0** | **0,0** | Служба жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства поселения администрации сельского поселения Нижнесортымский |
| - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из средств Сургутского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета поселения; | 15 800,0 | 7 900,0 | 7 900,0 | 7 900,0 | 7 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| - за счёт других  источников (расшифровать) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт автомобильных дорог, улично-дорожной сети | **Всего, в том числе:** | **800,0** | **400,0** | **400,0** | **400,0** | **400,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Служба жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства поселения администрации сельского поселения Нижнесортымский |
|  | - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из средств Сургутского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета поселения; | 800,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - за счёт других  источников (расшифровать) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Всего, в том числе:** | **1 400,0** | **700,0** | **700,0** | **700,0** | **700,0** | **0,0** | **0,0** | Служба жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства поселения администрации сельского поселения Нижнесортымский |
| Обустройство автомобильных дорог, улично-дорожной сети | - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из средств Сургутского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета поселения; | 1 400,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - за счёт других  источников (расшифровать) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Итого, в том числе:** | **18 000,0** | **9 000,0** | **9 000,0** | **9 000,0** | **9 000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из окружного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из средств Сургутского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета поселения; | 18 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - за счёт других  источников (расшифровать) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |